拍卖师法则 Online

多人联机游戏开发文档

v2 工程施工版 · 可直接拆分开发任务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档目标 | 把规则包与现有 MVP 原型转化为可开发、可测试、可上线的工程规格。 |
| 项目路径 | E:\code\拍卖 |
| 当前基础 | 7 个规则 DOCX + code/ TypeScript Web MVP。 |
| 技术栈 | TypeScript / React / Vite / Fastify / Socket.IO / Vitest / Playwright。 |
| 生成日期 | 2026-06-12 |
| 设计预设 | compact_reference_guide；中文字体使用 Microsoft YaHei 作为命名覆盖。 |

工程判断 v1 报告已经能说明方向，但还不能算可直接施工。本 v2 把缺失的类型迁移、Socket 合约、数据校验、阶段机边界、并发规则、测试样例和 Definition of Done 写入文档，目标是让外部开发者少猜测、少返工。

0. 如何使用本报告

阅读顺序 策划先看第 1、4、5、10、21、29 章；后端先看第 6、8、12、15、16、17 章；前端先看第 9、18、19 章；测试先看第 22、24、29 章；项目管理先看第 3、23、28、30 章。

| 读者 | 必须阅读 | 产出动作 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 范围、里程碑、Definition of Done、风险 | 确认 v1.0 不包含账号、排位、付费、观战和回放。 |
| 规则工程师 | 类型迁移、阶段机、拍卖、效果系统、终局结算 | 拆分 engine PR，先写失败测试再改 reducer。 |
| 后端工程师 | Socket API、房间队列、持久化、断线恢复、安全 | 实现 room action queue、ActionLog、RoomSnapshot。 |
| 前端工程师 | PlayerView、UI action matrix、阶段页面、私有视图 | 按阶段渲染可用操作，不从客户端推断隐藏事实。 |
| QA | 测试矩阵、验收样例、内容校验 | 把每条验收条件转成 Vitest/Socket/E2E 用例。 |

本文档不是商业化方案，也不是美术排期。它只覆盖 v1.0 可试玩联机版。

每个不确定点都以工程假设写明；如果策划规则变更，必须同步修改内容 JSON、类型定义和测试。

开发时以服务端 engine 结果为唯一真相，客户端只展示 PlayerView。

1. Karpathy 式复核结论

这一章把 v1 报告按工程可执行性重新审视，明确哪些内容需要从方向描述升级为可验证规格。

结论 不能说 v1 已经完美无瑕。它是合格蓝图，但缺少工程团队直接开工所需的精确合同。本 v2 的成功标准是：字段有类型、事件有 payload、阶段有进出条件、效果有结算顺序、测试有输入和期望输出。

| 复核原则 | v1 风险 | v2 修正 |
| --- | --- | --- |
| 不隐藏假设 | 多人实时、反制、断线、暗标平局等仍有解释空间。 | 把假设写成服务端规则和错误处理。 |
| 简单优先 | 容易把卡牌效果做成大量 if/else。 | 统一 EffectSpec + 少量特殊 resolver，按优先级迁移。 |
| 外科式改动 | MVP 已有纯 engine 和私有视图，不应推倒。 | 保留 monorepo，只扩类型、阶段、数据和测试。 |
| 可验证目标 | “完整联机版”太宽泛。 | 每个里程碑写交付物、验收命令和失败条件。 |

2. 产品目标与版本范围

| 版本 | 目标 | 必须完成 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | 验证实时房间、基础拍卖和隐藏信息。 | 英式、暗标、基础房间、少量卡牌、终局。 | 完整内容、持久化、断线恢复、反制链。 |
| v1.0 | 3-5 人完整跑完 10 天规则局。 | 12 类藏品、4 种拍卖、52 委托、43 锦囊、事件、交易、贷款、终局翻牌。 | 匹配排位、付费、账号成长、原生 App、观战回放。 |
| v1.1 | 体验增强。 | 动画、音效、回放、观战、房间设置、美术皮肤。 | 商业化系统仍不进入核心规则 PR。 |

v1.0 的上线定义是好友房稳定试玩，不是公开运营。

每局默认 10 天，第 3、6、9 天为黑市日。

首个工程目标是规则正确和隐藏信息安全，其次才是动效。

3. 当前资产与 MVP 事实

3.1 规则文档资产

| 文档 | 表格数 | 总行数 | 标题线索 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件卡.docx | 3 | 40 | 基本规则；事件类型；自然事件池 |
| 委托.docx | 1 | 58 | 秘密委托 |
| 属性.docx | 1 | 32 | 概述；鉴定流程；属性池 |
| 拍卖师法则_游戏策划案_v3.docx | 22 | 134 | 1. 设计概述；1.1 核心设计理念；1.2 三种获胜路线 |
| 拍卖师法则Online_多人联机游戏开发文档_v1.docx | 33 | 214 | 1. 项目概述；2. 产品目标与版本范围；3. 核心玩法规则数字化 |
| 藏品卡.docx | 12 | 252 | 藏品卡；藏品卡结构；一、字画（20件） |
| 角色.docx | 9 | 36 | 角色系统；概述；角色一览 |
| 锦囊.docx | 2 | 51 | 基本规则；牌库分布；锦囊卡清单 |

3.2 MVP 代码事实

| 位置 | 当前事实 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| code/package.json | workspaces: apps/*, packages/*；脚本含 dev/build/test/test:socket/test:e2e/check。 | 继续使用现有 monorepo 和命令体系。 |
| packages/shared/src/types.ts | GamePhase 缺 eventWindow；AuctionMode 只有 english/sealed；ArtifactCategory 只有 5 类。 | M1 必须先扩 shared types，否则后续内容无法落地。 |
| packages/shared/src/data.ts | 20 藏品、7 锦囊、3 事件、5 委托；GAME_CONSTANTS.minPlayers = 4。 | 内容迁移是 v1.0 最大缺口，人数需改为 3-5。 |
| packages/engine/src/engine.ts | 已有纯 reducer、setup、phase advance、英式/暗标、贷款、银行、终局、getPlayerView。 | 应扩展 reducer，不另起规则服务。 |
| apps/server/src/rooms.ts | 内存 RoomStore；按 playerChannel 推送私有 PlayerView；无持久化。 | 保留私有推送模式，新增房间队列和快照存储。 |
| apps/web | 已有大厅、桌面、拍卖操作、手牌和藏品面板。 | 按阶段矩阵补齐缺失操作，不重做 UI 框架。 |

3.3 关键差距表

| 模块 | 当前 MVP | v1.0 目标 | 建议 PR |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | minPlayers 4, maxPlayers 5 | 3-5 人 | PR-M1-01 constants + lobby tests |
| 类别 | 5 类 | 12 类：字画、青铜、珠宝、瓷器、玉器、古籍、钱币、奇物、灵器、邪物、遗物、绝笔 | PR-M1-02 category migration |
| 藏品 | 20 件 | 240 件 | PR-M1-03 content import + validation |
| 属性 | 6 个 tag | 31 属性，支持多属性或按规则指定单属性池 | PR-M1-04 property schema |
| 委托 | 每人 1 张，5 个 | 每人 2 张，W01-W52，8-11 声望 | PR-M1-05 mission engine |
| 拍卖 | 英式、暗标 | 英式、荷兰式、暗标、打包；暗标平局追加一轮 | PR-M3-01 到 PR-M3-04 |
| 流拍 | 主持人可按半价自吞 | 荷兰式降至 0 无人喊停则弃置；主持人禁拍规则统一 | PR-M3-05 |
| 交易 | 银行卖出 | 玩家双向确认、珠宝特例、交易统计支持委托 | PR-M5-01 |
| 持久化 | 内存 | RoomSnapshot + ActionLog + Session | PR-M6-01 |
| 并发 | Socket handler 直接 reduce | room action queue 串行化，reaction window 可暂停主动作 | PR-M4-03 / PR-M6-02 |

4. v1.0 可交付成功标准

v1.0 的标准不是“功能看起来能点”，而是完整局、隐藏信息、安全恢复、内容一致和测试门禁同时达标。

| 验收项 | 通过标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 完整局 | 3、4、5 人均可从大厅开局并完成 10 天。 | engine simulation + Socket integration + Playwright E2E。 |
| 规则覆盖 | 4 种拍卖、黑市、锦囊、事件、交易、贷款、委托、终局均可执行。 | 测试矩阵中对应用例全部通过。 |
| 隐藏信息 | 客户端 payload 不含非授权属性、真值、暗标金额、他人委托具体条件。 | PlayerView snapshot tests + socket payload scan。 |
| 断线恢复 | 刷新或重连后恢复同一玩家身份和私有视图。 | sessionToken resume test。 |
| 内容一致 | JSON 内容数量和编号通过校验：240/31/43/30/52/9。 | npm run validate:content。 |
| 可维护 | 每个新增效果至少有 1 个 reducer 单测或 integration 用例。 | CI 检查 coverage manifest。 |

失败即不可上线 只要出现隐藏字段泄露、反制链死锁、荷兰式双赢家、暗标金额公开、RoomSnapshot 无法恢复、终局分数不可复现中的任意一项，v1.0 不应交付试玩。

5. 核心规则数字化

5.1 全局常量

| 常量 | 目标值 | 当前 MVP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| minPlayers | 3 | 4 | 大厅和 startGame 校验必须同步。 |
| maxPlayers | 5 | 5 | 保持。 |
| maxDays | 10 | 10 | 保持。 |
| blackMarketDays | [3, 6, 9] | [3, 6, 9] | 保持。 |
| startingCash | 500 | 500 | 保持，后续由平衡测试调整。 |
| hostCommissionRate | 0.2 | 0.2 | 保持，所有拍卖模式成交均适用，打包只按总价计算一次。 |
| bankSellRate | 0.8 | 0.8 | 按规则继续确认珠宝特例。 |
| loanAmount/repayment | 100/120 | 100/120 | 终局先扣还款，再算现金声望。 |
| missionRange | 8-11 reputation | 5 个 MVP 委托 | 委托 JSON 校验声望必须在 8-11。 |

5.2 稳定 key 与中文 label

export type ArtifactCategory = ¦ "painting" // 字画 ¦ "bronze" // 青铜 ¦ "jewelry" // 珠宝 ¦ "porcelain" // 瓷器 ¦ "jade" // 玉器 ¦ "book" // 古籍 ¦ "coin" // 钱币 ¦ "curio" // 奇物 ¦ "spirit" // 灵器 ¦ "cursed" // 邪物 ¦ "relic" // 遗物 ¦ "manuscript"; // 绝笔 export type AuctionMode = "english" ¦ "dutch" ¦ "sealed" ¦ "bundle";

| 概念 | 数字化口径 | 开发注意 |
| --- | --- | --- |
| 本日/今日 | day 对应的完整日流程，直到 freeTrade 结束。 | 不要用 round 作为业务字段。 |
| 当前拍品 | auction.artifactIds[auction.currentArtifactIndex]，打包时为 artifactIds 全部。 | 所有卡牌目标必须落在当前公开上下文或玩家持有物。 |
| 类别收藏奖励 | 同类别非赝品 2/3/4+ 件 = +2/+4/+6 声望。 | 替代 MVP 的 series setRep。 |
| 赝品 | 终局价值可按属性规则计算，但不计入类别收藏奖励。 | 特殊角色可改价值，不改类别奖励排除。 |
| 主持人禁拍 | 主持人不能竞拍自己主持的当前拍品或打包拍品。 | 服务端校验，前端按钮禁用只是体验。 |

6. 系统架构

code/ packages/shared/ # 类型、常量、内容 JSON schema、Socket contract packages/engine/ # 纯 reducer、规则校验、PlayerView 投影、计分 apps/server/ # Fastify + Socket.IO，房间队列、持久化、session apps/web/ # React/Vite，阶段 UI、私有视图、操作面板 scripts/ # 内容导入、校验、完整局模拟、E2E helper

| 原则 | 具体要求 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 服务端权威 | 所有金额、归属、隐藏字段、抽牌、随机、计分由 server/engine 决定。 | 客户端不得提交 trueValue、tag、finalScore。 |
| 纯规则引擎 | reduceGame(state, action, context) 返回 nextState 或 RuleError。 | engine 不访问 Socket、数据库、浏览器 API。 |
| 私有视图 | server 对每个玩家发送 getPlayerView(room, playerId)。 | 不要广播完整 GameState 后让前端过滤。 |
| 动作可回放 | 所有成功 action 写入 ActionLog，可从 snapshot + log 恢复。 | 不要只保存最后一个 UI 状态。 |
| 内容可校验 | DOCX 导出的 JSON 经过 schema 和跨表引用检查。 | 不要手工把规则散落到组件里。 |

6.1 运行时数据流

客户端发 Socket event，payload 只包含玩家选择，不包含结果。

server 根据 socket session 绑定 playerId，进入 room action queue。

engine 校验阶段、权限、现金、目标、反制窗口，生成 nextState。

server 写 ActionLog，定期或关键阶段写 RoomSnapshot。

server 按玩家生成 PlayerView，推送到专属 playerChannel。

7. 数据模型总览

| 模型 | 用途 | 持久化 | 隐藏信息风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| GameState | 单局完整真相。 | RoomSnapshot.state | 不能直接发给客户端。 |
| PlayerState | 玩家现金、手牌、事件、委托、藏品、连接状态。 | GameState.players | 他人 hand/events/missionIds 隐藏。 |
| ArtifactTemplate | 内容静态定义。 | content/artifacts.json | 无真值，可公开部分字段。 |
| ArtifactInstance | 本局生成的真值、属性、归属、揭示记录。 | GameState.artifacts | trueValue/properties/revealedTo 高风险。 |
| AuctionState | 当前拍卖模式、出价、暗标、倒计时。 | GameState.auction | sealedBids 金额高风险。 |
| EffectSpec | 卡牌/事件/角色效果的结构化描述。 | content + ActiveEffect | 目标选择可能暴露隐藏条件。 |
| PendingReaction | 可反制效果的等待窗口。 | GameState.pendingReaction | 只能给 eligible 玩家展示。 |
| TradeOffer | 玩家交易提案与双向确认。 | GameState.tradeOffers | 私聊式交易仅双方可见。 |
| ActionLog | 成功动作的可回放记录。 | 数据库 | 日志需保存 actor，不保存未授权视图。 |

7.1 GameState 目标字段

interface GameState { schemaVersion: 2; contentVersion: string; roomId: RoomId; joinCode: JoinCode; phase: GamePhase; day: number; maxDays: 10; players: PlayerState[]; artifacts: Record<ArtifactInstanceId, ArtifactInstance>; decks: { artifacts: ArtifactInstanceId[]; tricks: CardId[]; events: CardId[]; missions: MissionId[] }; discardPiles: { artifacts: ArtifactInstanceId[]; tricks: CardId[]; events: CardId[] }; currentHostId?: PlayerId; todayArtifactIds: ArtifactInstanceId[]; auction?: AuctionState; activeEffects: ActiveEffect[]; pendingReaction?: PendingReaction; tradeOffers: TradeOffer[]; stats: GameStats; rng: RngState; actionIndex: number; createdAt: number; updatedAt: number; }

7.2 PlayerState 目标字段

interface PlayerState { id: PlayerId; nickname: string; seat: number; ready: boolean; connected: boolean; cash: number; loans: LoanRecord[]; hand: CardId[]; events: CardId[]; artifacts: ArtifactInstanceId[]; missionIds: MissionId[]; // v1.0 每人 2 张 roleId: RoleId; roleCharges: Record<string, number>; passedAuctionIds: string[]; blackMarketBuysToday: number; finalScore?: FinalScore; }

8. TypeScript 类型迁移规格

shared 类型是前后端共同合同。迁移顺序必须先于 engine 和 UI 扩展，否则后续 PR 会反复改接口。

| 类型 | 当前 | 目标 | 迁移要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GamePhase | 无 eventWindow | 加入 eventWindow；必要时加入 reactionWindow 但主状态可用 pendingReaction 表达。 | 所有 phase switch 必须 exhaustive。 |
| AuctionMode | english ¦ sealed | english ¦ dutch ¦ sealed ¦ bundle | host:setAuction payload 需支持 bundle 内部模式。 |
| ArtifactCategory | 5 类 | 12 类稳定 key | 迁移 CATEGORY_LABELS，旧 celebrity 不再使用。 |
| ArtifactTag/Property | 6 个 tag | PropertyId + properties: PropertyId[] 或单 propertyId | 推荐 properties 数组，兼容多属性角色。 |
| Mission | missionId?: MissionId | missionIds: MissionId[] | setup 发 2 张，终局逐张判定。 |
| TrickCard | type/timing/description | category/timings/effects/counterable/target | 文本是展示，EffectSpec 是结算。 |
| ActiveEffect | finalValue multiplier | EffectSpec runtime copy + expiresAt + stackRule | 持续效果统一过期。 |
| Client events | 有限 MVP 事件 | 完整 Socket contract | shared 中类型即 API 合同。 |

export type GamePhase = ¦ "lobby" ¦ "setup" ¦ "dayIncome" ¦ "blackMarket" ¦ "preview" ¦ "cardWindow" ¦ "auction" ¦ "settlement" ¦ "eventWindow" ¦ "freeTrade" ¦ "finalScoring"; export type Visibility = "public" ¦ "owner" ¦ "host" ¦ "eligibleReaction" ¦ "finalOnly";

9. 内容 JSON Schema

内容从 DOCX 规则表迁移到 JSON 后，规则文本只作为来源说明，运行时以 JSON 为准。每次内容变更都必须通过校验脚本。

9.1 目录与数量

| 文件 | 目标数量 | 关键字段 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| content/artifacts.json | 240 | id, name, category, story, rumorMin, rumorMax, propertyPool | 12 类各 20 件；价格区间合法。 |
| content/properties.json | 31 | id, name, kind, effect | 聚宝 +10%，诅咒 -5 声望，易损/热门/传世时机明确。 |
| content/tricks.json | 43 | id, name, category, timings, cost, target, effects | I/B/C/D/R 编号连续。 |
| content/events.json | 28 + 2 | id, name, type, timing, effects | 事件编号连续，自然事件单独标记。 |
| content/missions.json | 52 | id W01-W52, route, condition, reputation | 无缺号；声望 8-11。 |
| content/roles.json | 9 | id, name, skills, charges | 主动/被动/触发式时机清楚。 |

9.2 ArtifactTemplate 示例

{ "id": "painting_001", "name": "《寒江独钓图》", "category": "painting", "story": "传为宋人马远真迹，历代藏家钤印十三方。", "rumorMin": 180, "rumorMax": 260, "propertyPool": ["treasure", "heirloom", "fake", "anonymous"], "weight": 1, "contentSource": "藏品卡.docx:字画" }

9.3 MissionCard 示例

{ "id": "W03", "name": "博物志", "route": "collection", "condition": { "op": "countDistinctOwnedArtifacts", "field": "category", "where": { "excludeProperties": ["fake"] }, "gte": 5 }, "reputation": 10, "description": "终局时拥有至少 5 个不同类别的藏品。" }

9.4 内容校验脚本

validate:content 先做 schema 校验，再做跨表引用校验。

检查编号连续性：W01-W52、锦囊分类编号、事件编号。

检查禁用评估语和工程占坑标记；交付文本只保留最终卡面和最终规则。

检查所有 effect.target 引用的 category/property/phase/socket action 都存在。

输出 contentVersion = sha256(content/*.json)，写入 GameState。

10. EffectSpec、TargetSpec 与反制

卡牌、事件、角色技能都应尽量用同一套效果规格表达。只有少数复杂效果允许写 custom resolver，但仍要声明目标、时机、是否可反制和测试用例。

interface TargetSpec { kind: "self" ¦ "player" ¦ "artifact" ¦ "auction" ¦ "allPlayers" ¦ "category" ¦ "tradeOffer"; filters?: { owner?: "self" ¦ "opponent" ¦ "any"; phase?: GamePhase[]; category?: ArtifactCategory[]; property?: PropertyId[]; currentAuctionOnly?: boolean; }; min?: number; max?: number; } interface EffectSpec { id: string; timing: EffectTiming[]; target: TargetSpec; operation: ¦ "reveal" ¦ "modifyCash" ¦ "modifyBid" ¦ "modifyFinalValue" ¦ "forcePass" ¦ "cancelAuction" ¦ "drawCard" ¦ "createTradeChoice" ¦ "addActiveEffect" ¦ "custom"; value?: number ¦ string ¦ Record<string, unknown>; duration?: { until: "endOfDay" ¦ "nextBlackMarket" ¦ "finalScoring" ¦ "afterNextSettlement" }; stackRule: "stack" ¦ "maxOnly" ¦ "replaceSameSource" ¦ "unique"; counterable: boolean; resolver?: string; }

| 规则 | 执行口径 | 测试点 |
| --- | --- | --- |
| 反制窗口 | counterable 效果进入 PendingReaction；eligible 玩家收到私有提示。 | 只有 eligible 玩家可见和响应。 |
| 反制次数 | 每个 sourceEffect 最多被反制 1 次，不能反制反制。 | 第二张反制牌被拒绝。 |
| 超时 | 默认 20 秒；所有 eligible 都 pass 或超时后继续。 | 超时自动按未响应处理。 |
| 结算顺序 | 费用扣除 -> 目标锁定 -> 反制窗口 -> 效果执行 -> 日志 -> 视图推送。 | 被反制时费用是否退还按卡牌字段 refundOnCounter。 |
| 持续效果 | ActiveEffect 带 expiresAt，阶段推进时统一清理。 | 第 3 天效果不影响第 4 天。 |

interface PendingReaction { id: ReactionId; sourceActionId: ActionId; sourceEffectId: string; sourcePlayerId: PlayerId; eligiblePlayerIds: PlayerId[]; respondedPlayerIds: PlayerId[]; expiresAt: number; alreadyCountered: boolean; pausedAction: ServerAction; }

11. 阶段机设计

阶段机必须把进入条件、允许操作和退出条件写死在 reducer 中，任何 UI 判断都只能作为提示。

| 阶段 | 进入条件 | 允许操作 | 退出条件 | 错误处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lobby | 房间创建后 | join, ready, start | 房主 start 且人数 3-5 | 未准备或人数不足返回 RuleError。 |
| setup | startGame 内部短阶段 | 无玩家操作 | 发角色、委托、手牌、事件、洗牌完成 | 任何失败回滚到 lobby。 |
| dayIncome | 每天开始 | phase:advance | 所有玩家收入结算完成 | 只允许房主或当日主持推进。 |
| blackMarket | 第 3/6/9 天收入后 | buy trick/event, use blackMarket timing skill | 主持人推进 | 购买次数和现金不足直接拒绝。 |
| preview | 生成当天 2 件藏品 | 主持人查看主持层信息并选择拍卖方式 | host:setAuction | 非主持人不能设置。 |
| cardWindow | 拍卖方式已选 | 使用竞拍前锦囊/事件/技能 | 任意可推进者 advance | 若 pendingReaction 存在则不可推进。 |
| auction | 竞拍开始 | bid/pass/stop/submit sealed/use auction timing card | 成交或流拍 | 所有出价必须服务端校验现金和身份。 |
| settlement | 当前拍品结束 | settlement timing card, reveal owner info | 进入下一件或 eventWindow | 结算效果按队列执行。 |
| eventWindow | 当天拍品全部处理后 | 本日事件触发、延迟效果处理 | 主持人推进 | 事件没有合法目标则记录无效并弃牌。 |
| freeTrade | 事件窗口结束 | trade offer, bank sell, loan repay/take | 进入下一天或 finalScoring | 交易必须双方确认。 |
| finalScoring | 第 10 天 freeTrade 后 | 查看终局翻牌 | 无 | 禁止任何改变状态的 action。 |

阶段机实现要求 所有 action reducer 必须先 assert phase，再 assert actor authority，再 assert target legality。phase:advance 不应承担隐藏的业务分支；业务结算函数应有独立单测。

12. 拍卖系统设计

interface AuctionState { id: string; artifactIds: ArtifactInstanceId[]; mode: "english" ¦ "dutch" ¦ "sealed" ¦ "bundle"; bundleInnerMode?: "english" ¦ "dutch" ¦ "sealed"; currentArtifactIndex: number; status: "choosing" ¦ "open" ¦ "tieBreak" ¦ "closed"; currentBid: number; currentBidderId?: PlayerId; minimumIncrement: number; passedPlayerIds: PlayerId[]; sealedBids: Record<PlayerId, { amount: number; round: number }>; tieBreakPlayerIds?: PlayerId[]; dutch?: { startPrice: number; currentPrice: number; step: number; tickMs: number; startedAt: number }; }

| 模式 | 流程 | 成交 | 边界条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英式 | 主持人设起拍价；非主持人加价或 pass；只剩最高出价者。 | 赢家付款，主持人得佣金，赢家获得当前拍品。 | 无出价且全 pass 则流拍，按规则弃置或进入允许的自吞逻辑。 |
| 荷兰式 | 从 startPrice 按 step/tickMs 降价；任一非主持人 stop。 | 第一个被服务端队列接收的 stop 玩家按 currentPrice 成交。 | 降至 0 无人喊停则流拍弃置；主持人不可自吞。 |
| 暗标 | 每位非主持人提交一次金额；金额只对本人可见。 | 最高价成交。 | 平局者进入 tieBreak 追加一轮暗标；仍平局再使用 seed random。 |
| 打包 | 当天 2 件藏品合并为一个 lot；主持人选择 bundleInnerMode。 | 成交后两件拆分归赢家持有，成交价只扣一次，佣金按总价一次计算。 | 打包消耗当天 2 件拍品，不再进入第二件独立拍卖。 |

12.1 出价合法性校验

actor 必须在房间中、已连接或允许离线托管操作，且不是当前主持人。

amount 必须为整数银元，不能小于 0，不能超过 actor.cash 加允许的即时贷款额度。

英式 amount >= currentBid + minimumIncrement。

暗标提交后可在所有人提交前修改一次，若允许修改必须写入 action log 版本。

荷兰式 stop 使用服务端收到动作时的 currentPrice；相同毫秒由 room action queue 顺序决定。

12.2 sealed tie-break

第一轮暗标收齐后找出最高金额。

若只有一名最高者，立即成交。

若多人并列最高，AuctionState.status = tieBreak，tieBreakPlayerIds = 并列者。

并列者追加一轮暗标，最低金额必须大于上一轮并列最高价；不加价可提交 0 退出。

追加后仍并列，使用 GameState.rng 派生随机数选赢家，并把 seed 和候选人写入日志。

13. 锦囊、事件与角色系统

| 内容类型 | 运行时形态 | 实现优先级 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息类锦囊 | reveal effect；写入 artifact.revealedTo 或 temporaryReveal | P0 | 不能泄露给其他玩家。 |
| 竞价类锦囊 | modifyBid/forcePass/rejoin/cancelAuction | P0 | 阶段、当前拍品、主持人禁用规则清楚。 |
| 现金类锦囊 | modifyCash 或 loan modifier | P0 | 现金变更进入 stats.cashDelta。 |
| 干扰类锦囊 | target player/artifact/auction 的 ActiveEffect | P1 | 有反制窗口和过期。 |
| 反制类锦囊 | PendingReaction response | P0 | 不能反制反制。 |
| 事件卡 | public eventWindow 或 blackMarket 触发 | P1 | 自然事件和玩家事件分开。 |
| 角色技能 | setup 绑定 roleId；主动技能消耗 charges | P1 | UI 显示剩余次数，服务端校验。 |

13.1 特殊卡牌口径

| 卡/规则 | 工程口径 | 测试 |
| --- | --- | --- |
| 类别嗅觉 | 查看当天 2 件藏品是否同类别；打包时可同时作用于 bundle。 | 返回 boolean，不返回类别名，除非卡面允许。 |
| 来日方长 | 下一件拍品成交结算后触发，不使用“下一轮”。 | 若当天无下一件，则效果失效并记录。 |
| 巧取豪夺 | 创建目标玩家选择：卖给你、支付 20、展示该藏品属性。 | 目标拒绝时必须二选一补偿。 |
| 搅局类流拍 | 当前拍品直接流拍弃置；主持人不可使用。 | 主持人使用被拒绝。 |
| 鉴定风潮 | 赝品概率 -10%；探查赝品/属性的锦囊额外支付 10。 | 内容校验标记哪些卡属于探查。 |

14. 隐藏信息与安全

| 字段 | 服务端真相 | 本人视图 | 主持人视图 | 他人视图 | 终局视图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact.trueValue | 有 | 持有后可见 | 不可见，除非效果允许 | 不可见 | 可见 |
| artifact.properties | 有 | 持有后可见 | 不可见，除非效果允许 | 不可见 | 可见 |
| artifact.rumorMin/Max | 有 | 已揭示/持有可见 | 预展主持层可见 | 默认不可见 | 可见 |
| sealedBids.amount | 有 | 只见自己的提交状态和金额 | 只见提交状态 | 只见提交状态 | 可在回放中选择展示 |
| missionIds | 有 | 可见自己的 2 张 | 不可见 | 不可见 | 终局翻牌可见 |
| hand/events | 有 | 可见具体牌 | 只见数量 | 只见数量 | 按产品决定是否公开 |
| PendingReaction | 有 | eligible 时可见 | eligible 时可见 | 非 eligible 不可见 | 日志可回放 |

14.1 防作弊检查

禁止任何 ServerToClientEvents 发送 GameState。

PlayerView 的 auction 字段必须 omit sealedBids 金额，只公开 sealedSubmittedPlayerIds。

所有 reveal effect 只修改 revealedTo 或 PlayerView 临时字段，不改公开模板。

Socket ack 返回的 view 与 room:update 使用同一 getPlayerView。

测试中序列化每个玩家视图，扫描 forbidden keys: trueValue、properties、sealedBids、missionIds。终局阶段除外。

15. 后端 Socket API 合同

shared/src/types.ts 是唯一 API 合同。所有事件必须 ack，ack 形态保持 { ok: true, view } 或 { ok: false, error, code? }。

| 事件 | Payload | 权限 | 成功结果 | 失败码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| room:create | { nickname } | 任意连接 | 创建房间、玩家、sessionToken | INVALID_NAME |
| room:join | { joinCode, nickname } | lobby 未满 | 加入房间、生成 sessionToken | ROOM_NOT_FOUND / ROOM_FULL |
| room:resume | { roomId, playerId, sessionToken } | session 有效 | 恢复 socket data 和私有频道 | SESSION_INVALID |
| player:ready | { ready } | lobby 玩家 | 更新 ready | BAD_PHASE |
| room:start | {} | 房主 | setup + dayIncome | NOT_OWNER / NOT_ENOUGH_PLAYERS |
| phase:advance | {} | 按阶段权限 | 进入下一阶段 | BAD_PHASE / PENDING_REACTION |
| blackMarket:buy | { kind } | blackMarket 玩家 | 扣钱抽牌 | LIMIT_REACHED / CASH_LOW |
| host:setAuction | { mode, startingBid, bundleInnerMode? } | 当日主持 | 进入 cardWindow | NOT_HOST / BAD_MODE |
| bid:place | { amount } | 英式非主持 | 更新最高价 | BID_TOO_LOW / CASH_LOW |
| bid:pass | {} | 英式非主持 | 退出当前拍品 | ALREADY_PASSED |
| dutch:stop | {} | 荷兰式非主持 | 按 currentPrice 成交 | NOT_DUTCH / AUCTION_CLOSED |
| sealedBid:submit | { amount } | 暗标非主持 | 记录暗标或进入 tieBreak | CASH_LOW / NOT_ELIGIBLE |
| card:play | { cardId, targets } | 持有该卡且时机合法 | 进入反制或结算效果 | CARD_NOT_OWNED / BAD_TARGET |
| reaction:respond | { reactionId, cardId?, response } | eligible 玩家 | 反制、pass 或选择分支 | REACTION_EXPIRED |
| trade:offer | { toPlayerId, give, receive, message? } | freeTrade 玩家 | 创建 TradeOffer | BAD_PHASE / BAD_ASSET |
| trade:respond | { tradeOfferId, accept, version } | 交易对方 | 成交或拒绝 | VERSION_CONFLICT |
| bank:sell | { artifactId } | 持有者 | 按银行价卖出 | NOT_OWNER |
| loan:take | {} | 非终局 | 获得贷款 | BAD_PHASE |
| loan:repay | { loanId } | 借款人 | 还款 | CASH_LOW |

type Ack<T> = ¦ ({ ok: true } & T) ¦ { ok: false; error: string; code: RuleErrorCode; actionIndex?: number }; type ServerToClientEvents = { "room:update": (view: PlayerView) => void; "room:error": (payload: { message: string; code?: RuleErrorCode }) => void; "reaction:opened": (payload: PlayerReactionView) => void; };

16. 持久化与日志回放

| 表/集合 | 主键 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| rooms | roomId | joinCode, status, currentSnapshotId, createdAt, updatedAt | 房间列表和恢复入口。 |
| room_snapshots | snapshotId | roomId, actionIndex, stateJson, contentVersion, createdAt | 快速恢复 GameState。 |
| action_logs | roomId + actionIndex | actionId, actorId, type, payloadJson, resultSummary, createdAt | 回放和审计。 |
| sessions | sessionToken hash | roomId, playerId, expiresAt, userAgentHash | 断线恢复。 |
| content_versions | contentVersion | sha256, counts, validationReport, createdAt | 确保旧房间用旧内容继续结算。 |

interface RoomSnapshot { id: string; roomId: RoomId; actionIndex: number; schemaVersion: number; contentVersion: string; state: GameState; createdAt: number; } interface ActionLog { roomId: RoomId; actionIndex: number; actionId: ActionId; actorId: PlayerId; type: ServerAction["type"]; payload: unknown; rngBefore: RngState; rngAfter: RngState; createdAt: number; }

v1.0 可先使用 SQLite 或单文件 JSONL，但接口必须抽象成 RoomRepository。

每个成功 action 都写 ActionLog；每个阶段结束或每 10 个 action 写 RoomSnapshot。

恢复时读取最近 snapshot，再 replay 后续 action；replay 结果 actionIndex 必须一致。

ContentVersion 固定在房间创建时，进行中的房间不吃新内容。

17. 并发、计时与 room action queue

多人实时游戏的核心风险是同一房间内动作同时到达。本章规定服务端如何串行化动作和处理倒计时。

核心原则 每个 roomId 同一时间只能有一个 action 进入 reduceGame。Socket.IO 的并发到达顺序不能直接决定复杂规则，必须通过 room action queue 串行化并记录 actionIndex。

class RoomActionQueue { enqueue(roomId: RoomId, work: () => Promise<ActionResult>): Promise<ActionResult>; } // 所有 socket handler: return queue.enqueue(roomId, async () => { const room = await repository.load(roomId); const next = reduceGame(room.state, action, { now, content, rng }); await repository.appendActionAndMaybeSnapshot(next, action); broadcastPlayerViews(next); return { view: getPlayerView(next, actorId) }; });

| 场景 | 规则 | 测试 |
| --- | --- | --- |
| 荷兰式同时喊停 | 服务端队列中先进入者获胜；currentPrice 以该 action 处理时的 now 计算。 | 两个客户端同 tick stop，只有一个赢家。 |
| 反制窗口期间 | 除 reaction:respond、room:resume 外，影响同一 sourceAction 的动作拒绝或排队。 | pendingReaction 存在时 phase:advance 失败。 |
| 交易版本冲突 | TradeOffer 带 version；接受时版本不一致失败。 | 双方同时修改/接受，只能成功一个。 |
| 断线 | 断线不自动 pass；房间设置可启用超时托管。v1.0 默认等待房主踢出或继续。 | disconnect 后 reconnect 私有视图一致。 |
| 随机 | 所有随机来自 GameState.rng，不使用 Math.random 做规则结果。 | 同 seed replay 得到同一终局。 |

18. 前端 UX 与状态驱动界面

| 区域 | 桌面布局 | 移动端策略 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 创建/加入房间、玩家准备、房主开始。 | 单列卡片，加入码输入固定 4 位。 | PlayerView.lobby fields。 |
| 主桌面 | 左侧玩家，中间预展/拍卖，右侧个人信息。 | 底部 tabs：桌面/手牌/交易/日志。 | PlayerView。 |
| 预展区 | 当天 2 件藏品；主持人可见更多传闻。 | 卡片横滑。 | todayArtifacts。 |
| 拍卖操作区 | 按 mode 渲染出价、pass、喊停、暗标。 | 底部固定操作条。 | auction + can actions。 |
| 手牌/事件/角色 | 按 timing 高亮可用牌，目标选择弹窗。 | 抽屉式面板。 | self.hand/events/role。 |
| 交易 | 提案列表、双方确认、版本冲突提示。 | 逐步表单。 | tradeOffers private/public view。 |
| 终局 | 翻牌动画、分项计分、委托揭示、平局比较。 | 分玩家折叠。 | finalScore。 |

18.1 UI Action Matrix

| 阶段 | 所有玩家 | 主持人/房主 | 本人私有操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| lobby | 查看玩家、复制加入码 | 开始游戏 | 准备/取消准备 |
| dayIncome | 查看收入日志 | 推进 | 无 |
| blackMarket | 查看黑市状态 | 推进 | 购买锦囊/事件、部分技能 |
| preview | 查看公开预展 | 选择拍卖方式 | 信息类牌若时机允许 |
| cardWindow | 查看当前拍品和已公开效果 | 推进竞拍 | 使用可用卡、选择目标 |
| auction | 查看竞价动态 | 主持话术提示、不可竞拍 | 出价/pass/喊停/暗标/竞拍时锦囊 |
| settlement | 查看成交 | 推进 | 结算时效果 |
| eventWindow | 查看事件 | 推进 | 事件响应 |
| freeTrade | 查看持有物数量和公开交易 | 推进 | 交易、银行、贷款 |
| finalScoring | 查看排名 | 无 | 翻看分项和委托 |

19. 交易、银行与贷款

interface TradeOffer { id: TradeOfferId; fromPlayerId: PlayerId; toPlayerId: PlayerId; give: { artifactIds: ArtifactInstanceId[]; cash: number; cardIds?: CardId[] }; receive: { artifactIds: ArtifactInstanceId[]; cash: number; cardIds?: CardId[] }; status: "open" ¦ "accepted" ¦ "rejected" ¦ "expired" ¦ "cancelled"; createdAtActionIndex: number; expiresAtPhase: GamePhase; version: number; visibleTo: PlayerId[]; }

| 流程 | 服务端检查 | 成功后写入 |
| --- | --- | --- |
| 创建提案 | 双方存在；资产归属正确；现金充足；freeTrade 阶段。 | tradeOffers 新记录，status open。 |
| 接受提案 | version 匹配；资产仍在双方手中；现金仍充足。 | 交换资产/现金，status accepted，stats.tradeCount++。 |
| 拒绝/取消 | 操作者是 to/from。 | status rejected/cancelled。 |
| 银行回收 | 持有者拥有该藏品；阶段允许。 | 现金增加，artifact.ownerId undefined 或进入 bank pile。 |
| 珠宝特例 | 若规则允许珠宝加成，按 property 或 category effect 结算。 | stats.jewelryTradeBonus。 |
| 贷款 | 非 lobby/finalScoring；未超过房间设置上限。 | LoanRecord 新增，现金 +100。 |
| 还款 | 现金 >= 120；loan 未还。 | loan.status repaid，现金 -120。 |

交易统计必须进入 GameStats，以支持委托判定，例如交易次数、卖出类别、最高成交价。

银行回收不算玩家间交易，除非委托条件明确允许。

强制清算仅由明确规则触发；银根紧缩只支付到 0，不触发清算。

20. 终局结算

终局结算必须可复现、可解释、可拆分展示。每个分项都应有独立函数和测试。

| 分项 | 公式 | 实现函数 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金声望 | max(0, cash - unpaidLoanRepayment) / 50 向下取整 | scoreCash | 先处理还款和贷款惩罚。 |
| 藏品价值声望 | sum(adjustedFinalValue) / 50 向下取整 | scoreArtifacts | 属性、事件、卡牌持续效果统一从 EffectSpec 计算。 |
| 类别收藏奖励 | 每个类别非赝品 2/3/4+ = +2/+4/+6 | scoreCategoryCollections | 替代 MVP series 奖励。 |
| 秘密委托 | 逐张判定 missionIds，成功加 8-11 | scoreMissions | 每人 2 张，失败 0。 |
| 属性修正 | 聚宝、传世、诅咒、易损等 | adjustedArtifactValue / scorePropertyRep | 声望修正和价值修正分开。 |
| 贷款惩罚 | 未能偿还的贷款按规则扣声望 | scoreLoans | 保留 loanPenalty 字段。 |
| 平局比较 | 总声望 -> 藏品价值 -> 现金 -> 最高单件价值 -> 仍平局并列 | compareWinners | 不要随机决定最终胜者。 |

interface FinalScore { reputation: number; cashRep: number; artifactRep: number; categoryRep: number; missionRep: number; propertyRep: number; loanPenalty: number; artifactValue: number; tieBreakers: { artifactValue: number; cash: number; highestArtifactValue: number }; missionResults: Array<{ missionId: MissionId; success: boolean; reputation: number }>; }

21. 内容迁移管线

冻结规则 DOCX 为 v1.0 来源文件，复制到 content_source/。

人工整理为 CSV 或直接 JSON，保留 contentSource 字段。

运行 validate:content，检查数量、编号、字段、跨引用和禁用词。

生成 contentVersion，并把内容作为 packages/shared 的导出。

engine tests 使用固定 content fixture，E2E 使用完整 content。

| 脚本 | 输入 | 输出 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| scripts/extract-docx-tables.mjs | 规则 DOCX | raw_content/*.csv | 能列出每张表和行号。 |
| scripts/normalize-content.mjs | raw_content/*.csv | content/*.json | 稳定 key、数字字段、效果字段规范。 |
| scripts/validate-content.mjs | content/*.json | validation-report.json | 错误数为 0。 |
| scripts/build-content-version.mjs | content/*.json | contentVersion.ts | hash 随内容变更而变。 |
| scripts/simulate-full-game.mjs | engine + content | simulation report | 100 局无死锁、无负现金异常。 |

22. 测试方案

| 层级 | 工具 | 覆盖 | 必须样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| engine unit | Vitest | 阶段、拍卖、效果、计分、委托 | host cannot bid; Dutch no stop discards; categoryRep excludes fake。 |
| content validation | Node script + schema | 数量、编号、引用、禁用词 | W01-W52 连续，43 锦囊编号完整。 |
| hidden info | Vitest snapshot | PlayerView 字段 | 他人视图无 trueValue/properties/sealedBids。 |
| socket integration | socket.io-client | 多客户端动作流 | 暗标 tie-break、reaction timeout、断线恢复。 |
| browser E2E | Playwright | 真实 UI | 3 人完整 1 天、4 人完整 10 天 smoke。 |
| simulation | engine script | 随机策略完整局 | 100 局无 RuleError 死锁，终局均有分数。 |

22.1 关键验收用例

| ID | 初始状态 | 动作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUC-DUTCH-01 | 第 1 天 auction，荷兰式 currentPrice=80，p2/p3 可喊停。 | p2 和 p3 同时 dutch:stop。 | ActionLog 顺序第一者获胜；另一 ack 失败 AUCTION_CLOSED。 |
| AUC-DUTCH-02 | 荷兰式降到 0，无人喊停。 | timer tick 到 0。 | 当前拍品流拍弃置，主持人不可自吞。 |
| AUC-SEALED-01 | p2/p3/p4 暗标，p2/p3 同为 90。 | 收齐第一轮。 | 进入 tieBreak，仅 p2/p3 可追加暗标。 |
| INFO-01 | p2 使用窥探查看 a01 属性。 | card:play。 | 只有 p2 view 中 a01.properties 可见。 |
| REACTION-01 | p2 使用可反制干扰牌，p3 有反制。 | card:play。 | pendingReaction 只发给 p3，phase:advance 失败直到响应或超时。 |
| TRADE-01 | p2 给 p3 提案，version=1。 | p3 accept，同时 p2 cancel。 | room action queue 只允许一个成功，另一个 VERSION_CONFLICT。 |
| SCORE-01 | p2 持有同类别非赝品 3 件，赝品 1 件。 | finalScoring。 | categoryRep = +4，不把赝品计入 4+。 |
| MISSION-01 | p2 missionIds=[W01,W03]，满足 W01 不满足 W03。 | finalScoring。 | missionResults 两条，missionRep 只加 W01 声望。 |
| RESUME-01 | p2 持有隐藏属性和手牌。 | disconnect -> room:resume。 | 恢复后 view 与断线前授权字段一致。 |

23. 开发里程碑

| 里程碑 | 交付物 | 验收标准 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 内容与类型迁移 | shared types、content JSON、validate:content、3-5 人常量。 | build/test 通过；内容数量正确。 | DOCX 表格口径和 JSON 字段不一致。 |
| M2 完整阶段机 | eventWindow、每日 2 件、黑市、10 天完整流。 | simulation 100 局无死锁。 | 阶段推进权限复杂。 |
| M3 四种拍卖 | English/Dutch/Sealed/Bundle 完整 reducer + UI。 | 拍卖测试全通过。 | Dutch 计时并发和暗标平局。 |
| M4 卡牌效果与反制 | EffectSpec、PendingReaction、P0/P1 卡牌。 | 每张 P0 卡至少一测。 | 效果系统过度抽象或 if/else 爆炸。 |
| M5 交易、贷款、终局 | TradeOffer、银行、贷款、FinalScore。 | 终局分数可复现。 | 委托统计遗漏。 |
| M6 持久化与上线 | RoomRepository、ActionLog、RoomSnapshot、部署配置。 | 断线恢复和 replay 通过。 | 隐藏信息日志泄露。 |

23.1 PR 颗粒度

每个 PR 尽量只改变一个规则面：类型、内容、阶段、拍卖、卡牌、交易、持久化分别提交。

每个 PR 必须包含测试或明确说明为什么只改文档/内容。

任何 PlayerView 字段变更都必须附 hidden information test。

任何 GameState schema 变更都必须附 migration note 和 snapshot 兼容策略。

24. 开发命令与 CI Gate

以下命令构成本地合并前的最低门槛。新增模块后可以加测试，但不能降低这些 gate。

| 命令 | 用途 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| npm run build | 编译 shared/engine/server/web | 0 TypeScript error。 |
| npm run test | 所有 Vitest | 全部通过。 |
| npm run test:socket | Socket 多客户端流程 | 无未处理 rejection。 |
| npm run test:e2e | Playwright 浏览器流 | 关键按钮可用，无 console error。 |
| npm run validate:content | 内容校验 | error=0，warning 需人工确认。 |
| npm run simulate:full-game | 完整局模拟 | 100 局完成 finalScoring。 |
| npm run check | 本地合并前总检查 | 以上核心命令通过。 |

CI Gate main 分支必须拒绝以下情况：TypeScript 编译失败、内容校验失败、隐藏信息测试失败、任一 engine unit test 失败、Socket 基础流失败。

25. 技术风险与解决方案

风险管理以可观测和可测试为准：每个高风险点都要对应一个工程防线和一个检查指标。

| 风险 | 表现 | 解决方案 | 监控指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐藏信息泄露 | 客户端收到 trueValue、properties、sealedBids。 | PlayerView whitelist + payload snapshot scan。 | forbidden key count = 0。 |
| 反制链死锁 | pendingReaction 后阶段无法推进。 | 超时、一次反制限制、状态机测试。 | reaction timeout recovery。 |
| 荷兰式并发 | 两个玩家同时赢。 | room action queue + actionIndex。 | 每个 auction winner <= 1。 |
| 内容漂移 | DOCX 和 JSON 不一致。 | contentSource + validation report + 内容版本。 | contentVersion diff。 |
| UI 信息过载 | 玩家不知道该做什么。 | 按 phase 只显示可用操作，日志分层。 | E2E 截图和试玩反馈。 |
| 规则 if/else 膨胀 | 卡牌难维护。 | EffectSpec 优先，custom resolver 需登记。 | custom resolver 数量。 |
| 恢复不一致 | 重连后状态跳变。 | ActionLog replay + snapshot 校验。 | replay hash match。 |

26. Definition of Done

以下条目全部满足时，才算 v1.0 工程完成；只完成 UI 或只完成规则都不能视为可交付。

| 范围 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 规则 | 规则文档中的 v1.0 必玩路径均有对应类型、reducer、UI 操作和测试。 |
| 内容 | 240 藏品、31 属性、43 锦囊、30 事件、52 委托、9 角色全部进入 JSON，并通过校验。 |
| 联机 | 3-5 人好友房能完整进行 10 天；断线可恢复；不会因普通操作卡死。 |
| 安全 | 非授权玩家永远看不到隐藏字段；暗标金额只在结算规则允许时公开。 |
| 可回放 | RoomSnapshot + ActionLog 能恢复任意进行中房间到最新 actionIndex。 |
| 测试 | engine、socket、hidden info、content、E2E、simulation gate 通过。 |
| 文档 | README 写清启动、测试、内容导入和部署方式；本报告作为工程规格同步更新。 |

27. 建议文件目录

目录设计保持现有 monorepo，不做大拆大建，只把规则、内容、效果、持久化边界分清。

code/ packages/shared/src/ types.ts socket.ts constants.ts content/ artifacts.json properties.json tricks.json events.json missions.json roles.json contentSchema.ts packages/engine/src/ engine.ts phases.ts auctions/ english.ts dutch.ts sealed.ts bundle.ts effects/ resolveEffect.ts targetSelection.ts reactions.ts scoring.ts visibility.ts apps/server/src/ rooms.ts roomActionQueue.ts repository/ RoomRepository.ts InMemoryRoomRepository.ts SqliteRoomRepository.ts apps/web/src/ views/ components/auction/ components/cards/ components/trade/ state/ scripts/ validate-content.mjs simulate-full-game.mjs

28. PR 任务清单

任务拆分按依赖顺序排列，目标是让每个 PR 都能独立评审、独立测试、失败时容易回滚。

| PR | 标题 | 文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-M1-01 | 人数和全局常量迁移 | shared/constants, engine setup, lobby UI | 3 人可开局；2 人不可开局。 |
| PR-M1-02 | 12 类 ArtifactCategory | shared/types, data labels, scoring | 旧 5 类测试更新；类别 label 正确。 |
| PR-M1-03 | 导入 240 藏品 | content/artifacts.json | 12 类各 20；validate 通过。 |
| PR-M1-04 | 31 属性模型 | properties.json, adjustedArtifactValue | 聚宝/诅咒/易损/热门/传世单测。 |
| PR-M1-05 | 52 委托与双委托 | missions.json, scoreMissions | 每人 2 张；W01-W52 连续。 |
| PR-M2-01 | eventWindow 和每日流程 | engine phases, UI phase badges | 10 天模拟可结束。 |
| PR-M3-01 | 荷兰式拍卖 | auction/dutch, socket, UI | 无人喊停弃置；同时喊停单赢家。 |
| PR-M3-02 | 暗标 tie-break | auction/sealed | 追加暗标和随机兜底可复现。 |
| PR-M3-03 | 打包拍卖 | auction/bundle, scoring | 两件归属同赢家，只扣一次总价。 |
| PR-M4-01 | EffectSpec resolver | effects/* | 信息/现金/价值类效果通过。 |
| PR-M4-02 | PendingReaction | reactions, socket | 反制窗口和超时通过。 |
| PR-M5-01 | TradeOffer | engine trade, server events, UI | 双向确认和版本冲突通过。 |
| PR-M5-02 | 终局计分 v1.0 | scoring.ts | 类别奖励、委托、贷款、平局比较通过。 |
| PR-M6-01 | RoomRepository | server repository | snapshot + replay 恢复一致。 |
| PR-M6-02 | room action queue | server queue | 并发动作顺序稳定。 |

29. 附录：术语与工程假设

本附录统一文档中的工程术语，避免策划、前端、后端和测试使用同一个词时指向不同实现。

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| PlayerView | 某一玩家被授权看到的房间视图，是客户端唯一可信输入。 |
| GameState | 服务端完整真相，不直接发给客户端。 |
| ActionLog | 成功动作日志，用于回放、恢复和争议排查。 |
| ContentVersion | 内容 JSON 的 hash，锁定一局游戏使用的规则内容。 |
| room action queue | 按 roomId 串行化所有规则动作的队列。 |
| PendingReaction | 可反制效果的等待窗口，暂停源动作最终结算。 |
| sealed tie-break | 暗标平局追加暗标流程，仍平局再随机。 |
| 当前拍品 | 当前正在处理的单件藏品或打包 lot。 |
| 本日 | 从 dayIncome 到 freeTrade 结束的完整一天。 |

30. 交付验收 Checklist

交付前按本清单逐项确认，尤其是结构检查、禁用评估语检查和渲染 QA 状态。

| 检查项 | 状态记录 |
| --- | --- |
| 文档章节不少于 25 个一级章节，包含 schema、API、任务、测试、DoD。 | 交付时由结构脚本检查。 |
| 报告不包含未完成标记或评估稿痕迹。 | 交付时全文检查。 |
| 输出 DOCX 存在且可被 python-docx 读取。 | 交付时文件检查。 |
| 若本机存在 LibreOffice，则渲染 PNG 并检查页面；若不存在，明确说明。 | 交付时 QA 说明。 |
| 后续开发以本报告 v2 为工程规格，任何规则变更同步更新文档和测试。 | 项目管理确认。 |